附件：

深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋场坝体安全评估服务项目报价单

一、报价内容

项目名称：深汕特别合作区鹅埠镇垃圾填埋场坝体安全评估服务

报价单位：

报价：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

二、报价单

| 项目 | 内容 | 人数 | 收费标准 | 时间 （日） | 小计（元） | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 现场调查、资料收集 | 3人 |  | 2 |  | 1、现场调查、收集历史相关信息，判断垃圾坝体病害可能分析、制定采样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和质量控制程序。 2、必要时组织专家对调查方案进行评审，并按照专家意见进行修改完善。 |
| B | 填埋场现状调查方案编制 | 3人 |  | 3 |  |  |
| C | 现状调查方案评审及修改 | 3人 |  | 2 |  |  |
| D | 测试费用 | 6人 |  | 20 |  | 具体测试内容包括：土的基本性质、力学试验、坝体污染土壤重金属、坝体渗沥液、垃圾坝体污染土化学组分 |
| E | 大坝安全分析 | 6人 |  | 10 |  |  |
| F | 大坝安全评估报告 | 3人 |  | 7 |  |  |
| G | 现场勘查报告 | 3人 |  | 7 |  |  |
| H | 评审与修改 | 3人 |  | 2 |  | 聘请3~5位专家对成果进行评审。 |
| I | 小计 |  |  |  |  | 上述总费用（A~H） |
| J | 税金（按照6％计算） |  |  |  |  | 按总费用6％计算，并取整 |
| K | 总预算 |  |  |  |  |  |

公司（需加盖公章）

2019年XX月XX日