附件：

深汕合作区鹅埠镇垃圾填埋场环境评估服务项目报价单

一、报价内容

项目名称：深汕合作区鹅埠镇垃圾填埋场环境评估服务

报价单位：

报价：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

二、报价单

| 项目 | 内容 | 人数 | 收费标准 | 时间 （日） | 小计（元） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 现场调查、资料收集 | 3 |  | 5 |  | - 现场调查、收集历史相关信息，判断污染物可能分布、制定采样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和质量控制程序。 - 编制调查方案。 - 组织3-5名专家对调查方案进行论证评审。 |
| B | 调查方案编制 | 3 |  | 6 |  |  |
| C | 调查方案论证评审 |  |  |  |  |  |
| D | 现场监测 | 5 |  | 20 |  | - 现场监测针对填埋场周边环境（土壤、地下水和地表水），填埋场环境（填埋垃圾、渗沥液、底泥、陈腐土、填埋气），以及大气环境3部分展开。 - 调查污染因子及点位布置见表2。 - 委托第三方根据现状调查方案进行现场定点、取样、实验室监测分析，并提交检测报告。 |
| E | 数据分析 | 3 |  | 5 |  | - 整理检测结果，评估检测数据质量，分析数据有效性和充分性。 |
| F | 调查报告编写 | 3 |  | 10 |  | - 根据调查结果编制现状调查报告。 |
| G | 调查报告评审 | 3 |  |  |  | - 聘请3-5位专家对成果进行评审。 |
| H | 小计 |  |  |  |  | 上述总费用 |
| I | 税金（按照6％计算） |  |  |  |  | 按总费用6％计算（取整） |
| K | 总预算 |  |  |  |  |  |
| 如以上数据无法准确报价，可联系招标人现场踏勘，根据实际情况报价。 |  |  |  |  |  |  |

公司（需加盖公章）

2019年XX月XX日